Załącznik nr 2

UMOWA  Nr UG.………….2023 - Projekt

zawarta w dniu ………..……2023 r. w Mircu pomiędzy Gminą Mirzec mającą swą siedzibę Mirzec Stary 9, 27- 220 Mirzec

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy 	Mirzec		- Mirosław Seweryn

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Urszuli Barszcz

a …………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą".

Podstawa prawna

- Oferta Wykonawcy została wybrana w toku postepowania (zapytania ofertowego) o wartości nie przekraczającej równowartości 130 000,00 zł Wykonawcy wyłonionemu
w toku postępowania, do którego zgodnie z art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami) przepisów cyt. Ustawy nie stosuje się.

- Integralną częścią niniejszej umowy jest:

- Oferta  z dnia  ………………………… r.

- Zapytanie ofertowe z dnia ………...….. r.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi pod nazwą: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań p.n.: Budowa nowej sieci wodociągowej w Gminie Mirzec na odcinku Mirzec Stary do miejscowości Mirzec Ogrody” w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Przebudowa wodociągu Mirzec-Mirzec Ogrody-Gadka” zgodnie ze  złożoną ofertą, treścią zapytania  i załącznikami do zapytania, a dokumenty te stanowią integralną część umowy.

§ 2.

- Zamawiający powierza, a Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wykonania cały zakres rzeczowy usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa nowej sieci wodociągowej w Gminie Mirzec na odcinku Mirzec Stary do miejscowości Mirzec Ogrody” w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Przebudowa wodociągu Mirzec-Mirzec Ogrody-Gadka” zgodnie ze złożoną ofertą, treścią zapytania dla wyżej oznaczonej usługi oraz SWZ dla wyżej oznaczonego zadania inwestycyjnego i załącznikami do obu powołanych postepowania o udzielenia zamówienia a dokumenty te stanowią integralną część umowy oraz na warunkach ustalonych w niniejszej umowie. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy i wykonania zamówienia publicznego, o którym mowa w § 1 umowy, obejmuje nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego w specjalności w zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego, przepisów wykonawczych i umowy z wykonawcą robót budowlanych pod nazwą  „Budowa nowej sieci wodociągowej w Gminie Mirzec na odcinku Mirzec Stary do miejscowości Mirzec Ogrody” w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Przebudowa wodociągu Mirzec-Mirzec Ogrody-Gadka”

a w szczególności:

- uzgodnienia z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych na etapie przygotowywania koncepcji projektu oraz projektu budowlanego i wykonawczego wielobranżowego, wraz z jego sprawdzeniem zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym dla przedmiotowej inwestycji,

- weryfikacja dokumentacji projektowej tj. projektów budowlanych, wykonawczych zakończonej wydaniem opinii w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

- weryfikacja kosztorysów  i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych,

- analizę merytoryczną dokumentacji technicznej celem właściwej realizacji pod względem kolejności robót, zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych,

- dokonywanie w imieniu Zamawiającego wszelkich zawiadomień właściwych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawy Prawo budowlane, w tym m.in. o terminie rozpoczęcia budowy i zakończeniu budowy,

- przygotowywanie raz na miesiąc raportu merytorycznego z postępu prac projektowych i robót budowlanych. Wykonawca będzie zobowiązany do składania Zamawiającemu pisemnych raportów w cyklach miesięcznych. W raporcie za dany miesiąc należy umieścić co najmniej: informacje dotyczące postępu prac na budowie, stopień realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, kwestie problemowe (np. zagrożenia dla realizacji harmonogramu), stopień realizacji prac Wykonawcy (opis wykonanych czynności w danym miesiącu),

- przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy oraz udział w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego,

- nadzór nad zgodnością wykonawstwa robót z dokumentacją projektową, umową o wykonanie robót budowlanych, wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, technicznych, technologicznych i materiałowych, jakości, trwałości i estetyki wykonania,

- podczas trwania robót budowlanych zapewnienie obecności na budowie co najmniej jednego, inspektora nadzoru inwestorskiego, co najmniej 1 raz w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego lub wykonawcy robót,

- organizowanie (w tym na żądanie Zamawiającego) narad koordynacyjnych na budowie, sporządzanie z nich protokołów i przekazywanie ich zainteresowanym stronom,

- kontrola zgodności wykonywanych robót z projektami budowlano-wykonawczymi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorysem, pozwoleniem na budowę/ zgłoszeniem rozpoczęcia robót budowlanych/ obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzgodnieniami oraz umową z wykonawcą robót;

- sprawowanie kontroli ilościowej i jakościowej w czasie realizacji zadania w zakresie zabezpieczającym interesy Zamawiającego;

- żądanie od wykonawców robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymywania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacja projektową,

- wykonywanie przewidzianych przepisami prawa obowiązków Zamawiającego wobec podwykonawców, a w szczególności kontrolowanie na bieżąco realizacji obowiązku wykonawcy robót w zakresie wydawania zgód dotyczących zawarcia umów z dalszymi podwykonawcami robót budowlanych oraz zgłoszeń i rozliczeń podwykonawców (robót budowlanych oraz usług i dostaw o wartości powyżej 50 000,00 zł) oraz przedstawianie Zamawiającemu zaopiniowanych zgłoszeń podwykonawców,

- dbanie o realizację robót w zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym i podejmowanie wszelkich działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu robót pod względem terminowym i finansowym,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, powiadamianie wykonawcy robót o wykrytych wadach, ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych oraz poświadczenie usunięcia tych wad przez wykonawcę robót,

- zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, systemów i wyposażenia nieuzgodnionych przez Zamawiającego, niezgodnych z dokumentacją projektową lub wadliwych oraz nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- sprawdzenie posiadania przez wykonawcę robót odpowiednich dokumentów i ich gromadzenie przez Wykonawcę w celu finalnego przekazania Zamawiającemu (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp.), dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę robót oraz decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do realizacji robót, żądanie wykonania dodatkowych badań przez wykonawcę robót, materiałów budzących wątpliwość co do jakości oraz akceptowanie receptur, technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz przepisami prawa,

- współpraca z projektantem/nadzorem autorskim,

- zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji projektowej wynikłych podczas realizacji robót budowlanych i egzekwowanie od projektanta stosownych poprawek,

- uzgadnianie z nadzorem autorskim i Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, jeżeli zaistnieje taka konieczność,

- kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających, w uzgodnieniu z Zamawiającym, spisywanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne lub uzupełniające wspólnie z kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- sprawdzenie i dokonywanie odbioru technicznego gotowych elementów, robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz odbioru częściowego,

- uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy,

- sprawdzenie kompletności i poprawności dokumentacji powykonawczej oraz ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji robót budowlanych, przed dokonaniem odbioru końcowego,

- udział w przeprowadzeniu rozruchu instalacji i urządzeń zainstalowanych w budynku, przekazanie Zamawiającemu obiektu do eksploatacji wraz z kompletem dokumentów umożliwiających niezwłoczne rozpoczęcie użytkowania obiektu,

- potwierdzenie gotowości wykonawcy robót do odbioru końcowego oraz przygotowanie i udział w końcowym odbiorze zadania w obecności Zamawiającego,

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wybudowanego obiektu,

- kontrola rozliczeń finansowych, w tym:

- weryfikacja kosztorysów (kalkulacji) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających pod względem rzeczowym, zgodności z obowiązującymi normami (nakładami rzeczowymi) oraz stosowania cen zgodnie z zasadami określonymi w umowie o wykonawstwo robót,

- kontrola prawidłowości wystawienia faktur, zakresów prac i kwot; w zakresie zgodności z umową zawartą z wykonawcą robót oraz harmonogramem, w tym w zakresie dostarczania dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców robót budowlanych,

- sprawdzanie faktur częściowych i końcowych przekładanych przez wykonawcę robót, kwalifikowanie ich do zapłaty i terminowe przekazywanie ich Zamawiającemu do zapłaty,

dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone,

rozliczenie końcowe inwestycji;

- udział w komisji inwentaryzacyjnej jeżeli zajdzie konieczność przedterminowego rozwiązania umowy bądź zmiany wykonawcy robót.

- jeżeli Zamawiający uzna to za stosowne - udział Wykonawcy w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych, egzekwowanie ich usunięcia i  sporządzanie stosownych protokołów,

- udział Wykonawcy w ostatnim przeglądzie przed upływem terminu gwarancji wykonawcy robót budowlanych.

- wszystkie czynności przewidziane dla inspektora nadzoru na mocy art. 25 - 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03).

- Dodatkowo:

- Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie, uzasadniona zdaniem Wykonawcy, konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających, nieprzewidzianych umowami zawartymi z wykonawcami robót, to Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia wykonawcy robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do przybycia na plac budowy na każde wezwanie Zamawiającego.

- Wykonawca pełnić będzie nadzór inwestorski, uczestnicząc w czynnościach wymagających nadzoru, przy czym:

    - przez pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy,

    - pobyty inspektora nadzoru branży właściwej do aktualnego etapu prac powinny odbywać się nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu; każdy musi być potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

- Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach i ich skutkach.

- Ogłoszenia o zamówieniu wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami na wykonanie zamówień pod nazwą  „Budowa nowej sieci wodociągowej w Gminie Mirzec na odcinku Mirzec Stary do miejscowości Mirzec Ogrody” w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Przebudowa wodociągu Mirzec-Mirzec Ogrody-Gadka”, dostępne są na stronach internetowych: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-16291b5e-1417-11ee-9aa3-96d3b4440790

§ 3.

Wykonawca ma obowiązek wykonania wszelkich usług określonych w Zapytaniu i załącznikach do zapytania oraz wykonania w uzgodnionym wynagrodzeniu określonym w § 11  niezbędnych do należytego wykonania usługi będącej  przedmiotem niniejszej umowy nad prawidłową realizacją zadania publicznego, o którym mowa w § 1 i § 2 niniejszej umowy.

ZAPEWNIENIA WYKONAWCY

§ 4.

Wykonawca oświadcza i zapewnia, iż na dzień zawarcia niniejszej umowy:

- posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie nadzoru nad prowadzeniem budowy i robót budowlanych oraz dysponuje wykwalifikowanym personelem,  co pozwoli mu na należyte i terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie,

- nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub układowe oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności mogące spowodować wszczęcie takich postępowań,

- posiada wszelkie informacje dotyczące terenu budowy i przedmiotu nadzoru oraz dokonał wszelkich analiz, badań i sprawdzeń niezbędnych do wykonania umowy i że nie będzie w czasie wykonywania przedmiotu umowy zgłaszał z tego tytułu żadnych dodatkowych roszczeń.

§ 5.

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że podejmie wszelkie użyteczne działania w celu uniknięcia możliwych przyczyn opóźnień związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności z własnej inicjatywy albo na żądanie Zamawiającego zwiększy liczbę osób, przy pomocy lub za pomocą których wykonuje umowę, albo też dokona odpowiednich zmian w organizacji lub czasie wykonywania usługi.

- Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiedni personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą.

- Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności, które wykonuje przy pomocy 	podwykonawców.

- Zakres zamówienia, który Wykonawca powierza podwykonawcom: ………………………

§ 6.

- Wykonawca ma prawo:

- wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót wiążące polecenia, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

- żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność warunkami zgłoszenia na budowę.

- Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych.

- Zakres robót i wymagania jakościowe, określa dostarczona dokumentacja przetargowa i projektowa, obowiązujące przepisy prawa i zawarta umowa o roboty budowlane wraz harmonogramem rzeczowo-finansowym robót i załącznikami
z Wykonawcą tych robót, które są znane  Wykonawcy i Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z ich treścią i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń.

§ 7.

- Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym uprawniające do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z przynależnością do …………, nr ewidencyjny …………..- na sumę ubezpieczenia 50.000,00 Euro, na dowód czego przedkłada kopię ważnej polisy ubezpieczeniowej.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z umową, jaką Zamawiający zawarł z Wykonawcą robót budowlanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej sieci wodociągowej w Gminie Mirzec na odcinku Mirzec Stary do miejscowości Mirzec Ogrody” w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Przebudowa wodociągu Mirzec-Mirzec Ogrody-Gadka” oraz programem funkcjonalno użytkowym, harmonogramem rzeczowo-finansowym robót, terenem inwestycji, jego uzbrojeniem  i istniejącymi urządzeniami i nie wnosi do tych dokumentów żadnych zastrzeżeń oraz  nie będzie z tych tytułów podnosił względem Zamawiającego żadnych roszczeń.

- Wykonawca oświadcza, iż zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

- Czynności związane z wykonywaniem zleconego niniejszą umową nadzoru, wykonywać będą z ramienia Wykonawcy  następujące osoby:

………………………………..  w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie:

sieci , instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym uprawniające do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, uzyskane na podstawie decyzji nr: …………której kopia stanowi załącznik do umowy oraz wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z przynależnością do …………….. nr ewidencyjny ………………..

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy osobiście, poza posłużeniem się osobami wymienionymi w ust. 5 powyżej i nie wolno mu podzlecać wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie i akceptującej wskazane w tej zgodzie inne osoby z wymaganymi uprawnieniami.

- Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego na piśmie
o niezbędności wykonania robót koniecznych, dodatkowych lub zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane zawartej pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią umowy, jaką Zamawiający zawarł z Wykonawcą
i obowiązującymi przepisami co do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy
w terminie 3 dni od daty ujawnienia wskazanych okoliczności.

- Zlecenie przez Wykonawcę nadzoru dla Wykonawcy wykonania robót dodatkowych lub zamiennych albo koniecznych, nie uwzględnionych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych, możliwe jest tylko po podpisaniu przez Zamawiającego stosownego aneksu do umowy z Wykonawcą uzgadniającego zakres oraz wartość ww. robót.

§ 8.

- Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony i zlecona nią usługa nadzoru wykonywana będzie przez cały okres realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa nowej sieci wodociągowej w Gminie Mirzec na odcinku Mirzec Stary do miejscowości Mirzec Ogrody” w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Przebudowa wodociągu Mirzec-Mirzec Ogrody-Gadka, dla którego również została zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych na czas oznaczony i obowiązuje ona od dnia podpisania umowy do 21 stycznia 2024  r.

- W okresie gwarancyjnym, tj 5 lat ( 60 miesięcy) od daty podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót, Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego niniejszą umową, będzie uczestniczył w miarę potrzeb lub na żądanie Zamawiającego w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzorował prace związane
z usunięciem ewentualnych usterek aż do ich skutecznego i definitywnego usunięcia potwierdzonego protokołem odbioru.

§ 9.

Integralną częścią Umowy są w szczególności następujące dokumenty: umowa z wykonawcą robót budowlanych zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa nowej sieci wodociągowej w Gminie Mirzec na odcinku Mirzec Stary do miejscowości Mirzec Ogrody” w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Przebudowa wodociągu Mirzec-Mirzec, wraz z załącznikami i SWZ do wyżej oznaczonego zadania inwestycyjnego..

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

§ 10.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy od Zamawiającego za sprawowanie nadzoru inwestorskiego ustala się w wysokości: ………………………. złotych netto miesięcznie (słownie: ……………………. i …./100 złotych) plus podatek VAT …………….. co daje kwotę brutto miesięcznie: …………….. złotych (słownie: ………………….i …./100 złotych).

- W przypadku osób fizycznych od należnej kwoty brutto Zamawiający dokona stosownych potrąceń, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisami z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter ryczałtowy i pozostaje niezmienne przez cały okres wykonywania usługi nadzoru i obowiązywania umowy bez względu na wysokość koszt kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku
z należytym wykonaniem przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że wynagrodzenie ryczałtowe ustalone niniejszą umową uwzględnia i zawiera wszelkie możliwe koszty związane z należytym wykonaniem usługi i że zostały one uwzględnione przez Wykonawcę w cenie złożonej przez niego oferty.

- Łączna wartość wynagrodzenia za należyte wykonanie umowy wynosi: …………………… złotych brutto i jest zgodna z ofertą Wykonawcy

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty i czynności związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Płatności dla Wykonawcy realizowane będą według następującego harmonogramu: miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie licząc od miesiąca, w którym nastąpiło podpisanie umowy, do miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił odbiór końcowy,

- Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni po doręczeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu faktury VAT/rachunku: Podstawą do wystawienia faktury VAT/rachunku w odniesieniu do wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust.4 pkt.1, jest zaakceptowanie przez Zamawiającego raportu wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 6.

- Do akceptacji raportów Zamawiający upoważnia pana/panią: Ryszarda Nowaka.

- W przypadku zmiany osoby akceptującej raporty Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę pisemnie. Zmiana osoby akceptującej raporty nie wymaga aneksowania umowy.

- Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. W przeciwnym wypadku cesja wierzytelności jest bezskuteczna względem Zamawiającego i  nie wywołuje względem niego żadnych skutków prawnych.

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 11.

Osoby odpowiedzialna za realizację umowy:

Ze strony Zamawiającego - w osobie ……………….…………. – tel. ……………………,

e-mail: …………………..

Ze strony Wykonawcy - w osobie …………………………………..; tel.:  …………

e-mail: …………………………………..

§ 12.

Za usługi niewykonane lub usługi dodatkowe, zamienne bądź uzupełniające, wykonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia.

§ 13.

Usługi dodatkowe, zamienne bądź uzupełniające, których konieczność wykonania wynikać będzie z błędów, zaniedbania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia.

ROZLICZENIA Z PODWYKONAWCAMI

§ 14.

- Strony zgodnie postanawiają, iż w relacjach prawnych pomiędzy Zamawiającym
i Wykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom zaakceptowanym przez Zamawiającego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo zaakceptowanej przez Zamawiającego nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających należyte wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usług z niniejszej umowy.

- Przed terminem płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy (lub jego części), Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy (podwykonawców) lub dalszych podwykonawców o otrzymaniu przez nich od Wykonawcy wynagrodzenia za ten zakres przedmiotu niniejszej umowy, którego dotyczyć ma płatność na rzecz Wykonawcy - wraz z dowodem (dowodami) ich zapłaty.

- Brak takiego oświadczenia (lub dowodu zapłaty) oznacza w relacjach Zamawiający-Wykonawca, że Wykonawca nie zapłacił podwykonawcy (podwykonawcom) lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia.

TERMIN PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA WYKONAWCY

§ 15.

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne  w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i bezusterkowego protokołu odbioru wykonanych robót.

KARY UMOWNE

§ 16.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bądź rozwiązania umowy z jego winy w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy;

- z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy, a w szczególności z powodu:

    - absencji w naradach roboczych i spotkaniach wyznaczonych przez Zamawiającego – 500,00 zł za każdą nieobecność,

    - braku pobytów na budowie, o których mowa w § 4 pkt 14 – w wysokości 2.000,00 zł za każdą nieobecność,

    - niewykonywania obowiązków, o których mowa w § 3 pkt 10  – w wysokości1.000,00 zł za każdy brak,

    - za zwłokę w stosunku do terminów określonych w umowie - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego  w § 9 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku stwierdzenia innego niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub ich dochodzenia na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem art. 15r/1/ ustawy z dnia 2 marca  2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2021r. poz. 2095, z późn.zm.).

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych zastrzeżonych na podstawie niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust.1.

- Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zapłaconych kar umownych.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 17.

- Niezależnie od innych przypadków określonych w przepisach prawa lub wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca:

- nie rozpoczął wykonywania obowiązków wynikających z umowy, w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy lub

- przerwał wykonywanie prac na skutek okoliczności za które Wykonawca odpowiada, jeżeli przerwa taka trwała co najmniej 14 dni lub

- wykonuje prace niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, treścią Zapytania oraz udzielonym pozwoleniem na budowę i przekazaną dokumentacją techniczną, warunkami technicznymi, sztuką budowlaną lub niniejsza umową, mimo wezwania Zamawiającego na piśmie do zaniechania tych naruszeń lub

- sytuacja finansowa Wykonawcy uległa pogorszeniu w stopniu zagrażającym lub uniemożliwiającym wykonanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub

- opóźnia się w rozpoczęciu lub zakończeniu usług tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby zdołał ukończyć, usługę w terminach określonych niniejszą umową.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, sporządzi protokół inwentaryzacji  usług w toku według stanu na dzień odstąpienia od umowy, na koszt strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienależycie, w sposób nieterminowy, wadliwy lub sprzeczny z umową i pomimo wezwania przez Zamawiającego nie zmienia sposobu realizacji umowy.

ZMIANY UMOWY

§ 18.

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy  - w zakresie:

- Terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z przyczyn obiektywnych i niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy z uwagi na:

- Siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy bądź Zamawiającego lub których Wykonawca lub Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, w tym dotyczące niesprzyjających warunków atmosferycznych, akty władcze organów władzy publicznej, jak również inne nieprzewidywalne przeszkody i utrudnienia natury faktycznej w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie, obiektywnie nie do przewidzenia przy zawarciu umowy i dołożeniu należytej staranności przez Zamawiającego, konieczność wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych po stronie wykonawcy robót budowlanych .

- przedłużenia terminu końcowego wykonania zadania inwestycyjnego objętego nadzorem inwestorskim z niniejszej umowy.

- konieczność wykonania przez Zamawiającego projektu zamiennego dla wprowadzenia zmian rozwiązań technicznych lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji projektowej,

- konieczność uzyskania dodatkowych opinii lub uzgodnień właściwych organów, zgód lub dodatkowych uzgodnień ,

- Konieczności wykonania robót dodatkowych przez wykonawcę robót objętych usługą nadzoru,

- zmiany technologii wykonania robót lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystniejsze dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych oraz ceny z oferty.

We wszystkich w/w przypadkach termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

2. Wynagrodzenia Wykonawcy z powodu:

  - zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku od towarów i usług VAT – jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiana ta dotyczyła materiałów lub urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy albo kosztów robocizny oraz że poniósł on z tego tytułu dodatkowe koszty i do wysokości udokumentowanych dodatkowych kosztów Wykonawcy z tego tytułu oraz jeżeli zmiany te będą miały rzeczywisty wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

  - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli Wykonawca przy zawarciu umowy złożył Zamawiającemu listę pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę z najniższym ustawowym wynagrodzeniem i oświadczenie, że przedmiot umowy będzie wykonywany przez tych pracowników – wraz z kopiami zawartych z nimi umów o pracę oraz jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiana ta dotyczyła tych imiennie wskazanych pracowników - do wysokości udokumentowanych dodatkowych kosztów Wykonawcy z tego tytułu oraz jeżeli zmiany te będą miały rzeczywisty wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  – jeżeli Wykonawca przy zawarciu umowy złożył Zamawiającemu listę pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę i oświadczenie, że przedmiot umowy będzie wykonywany przez tych pracowników – wraz z kopiami zawartych z nimi umów o pracę oraz jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiana ta dotyczyła tak wskazanych pracowników - do wysokości udokumentowanych dodatkowych kosztów Wykonawcy z tego tytułu oraz jeżeli zmiany te będą miały rzeczywisty wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w stosunku do ceny wykonania usługi określonej w ofercie,

  - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2215).

  - W przypadku wystąpienia zmian związanych z wydłużeniem terminu realizacji robót budowlanych, na które Wykonawca usługi nadzoru nie ma wpływu i są one spowodowane zmianami  określonymi  w § 23.Ust.1 pkt. a), b), c), d), f) umowy.

- Podwykonawców - w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców; Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy wykonawcy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wraz z częścią  dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie
w terminie 14 dni od przekazania projektu umowy w tym zakresie przez Wykonawcę.

# § 19.

# Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana jest spowodowana uchybieniem lub naruszeniem umowy przez Wykonawcę i w takim przypadku koszty dodatkowe związane ze zmianami ponosi Wykonawca.

# RODO

# Ochrona danych osobowych

# § 20.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

- Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Mirzec  jest pan Andrzej Kutwin kontakt 41 27671 89.

- Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowej umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Gminą Mirzec na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO.

- Dane będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych, w tym…………..

- Administrator przetwarza następujące dane osobowe: Imię, Nazwisko, adres, NIP REGON związanych z prowadzonym postępowaniem na udzielenie zamówienia.

- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.

- Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa.

- Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.

- Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

- Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

ZAKAZ CESJI WIERZYTELNOŚCI Z UMOWY

§ 21.

Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez wcześniejszej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. W przeciwnym wypadku umowa cesji wierzytelności jest nieważna i nie wywołuje żadnych skutków prawnych względem Zamawiającego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22.

- W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1579
z późniejszymi zmianami ), przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego oraz wszelkich przepisów i norm branżowych.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego Aneksu do umowy – pod bezwzględnym rygorem nieważności.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

- W przypadku, gdyby jakakolwiek część niniejszej umowy została uznana za nieważną, przyjmuje się, że umowa obowiązuje jako całość, i że w miejsce postanowień nieważnych strony wprowadziły postanowienia ważne, które w swym brzmieniu są najbardziej zbliżone do postanowień uznanych za nieważne. Postanowienie to dotyczy odpowiednio bezskuteczności.§§

§ 23.

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki do Umowy stanowiących wraz z umową jej integralną część:

- Treść zapytania wraz z załącznikami.

- Oferta Wykonawcy.

- Umowa z wykonawcą robót budowlanych zadania inwestycyjnego pod nazwą  „Budowa nowej sieci wodociągowej w Gminie Mirzec na odcinku Mirzec Stary do miejscowości Mirzec Ogrody” w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Przebudowa wodociągu Mirzec-Mirzec Ogrody-Gadka”.

- Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dla realizowanego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa nowej sieci wodociągowej w Gminie Mirzec na odcinku Mirzec Stary do miejscowości Mirzec Ogrody” w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Przebudowa wodociągu Mirzec-Mirzec Ogrody-Gadka” objętego niniejszą umową nadzoru.

ZAMAWIAJĄCY:	        WYKONAWCA: