Załącznik Nr 3

UMOWA  Nr ………….2023

zawarta w dniu …………. r. w Mircu pomiędzy:

Gminą Mirzec, zwana dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Mirzec-Mirosława Seweryna

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Urszuli Barszcz

a………………………………………………………………………………………….zwanym dalej Wykonawcą,

Mając na uwadze przepis  art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn.zm.), do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy Pzp.

W oparciu o złożoną ofertą Wykonawcy z dnia …………….. strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej położonej na działce nr. ewid. Gr. 460/1 – obręb geodezyjny Małyszyn”.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zdania inwestycyjnego polegająca na przebudowie drogi dojazdowej wewnętrznej położonej na działce nr. ewid. gr. 460/1 oraz 1121/1 – obręb geodezyjny Małyszyn” na długości 128,7 mb. Zakres zadania obejmuje:

- wykonanie robót przygotowawczych,

- wykonanie robót ziemnych,

- wykarczowanie krzaków,

- usuniecie humusu,

- wykonanie robót ziemnych,

- wykonanie warstw podbudowy pod warstwę jezdną,

- wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej.

Budowa nowej nawierzchni drogi wewnętrznej w istniejącym pasie drogowym wykonana będzie w technologii tradycyjnej przy użyciu materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty.

Ciąg główny: odcinek 0+000 – 0+128,7m /kilometraż roboczy wg Projektu Zagospodarowania/

- jezdnia – szerokość 3,0m ,

- prędkość projektowa - Vp = 20 km/h,

- prędkość miarodajna - Vm = 30 km /h,

- kategoria ruchu - KR 1.

Obustronne pobocza z kruszywa łamanego szer.0,5m linie rozgraniczające wg stanu istniejącego bez zmian pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe ze spadkiem 2% pochylenie poprzeczne poboczy 6%.

Projektowane elementy : nawierzchnia drogi

Odcinek od km 0+000 do 0+128,7mb

Realizacja przedsięwzięcia jest oparta na tym, że istniejąca konstrukcja nie spełniała

swego zadania : jezdnia tłuczniowa jest zdeformowana, brak spadków poprzecznych i

podłużnych powoduje powstanie zastoisk wodnych.

Zaprojektowano nowa konstrukcje:

Ciąg główny

Konstrukcja drogi:

- warstwa piasku stabilizowanego cementem C1,5/2 gr.15cm,

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego fr..0/63 gr.15 cm,

- górna warstwa podbudowy z kruszywa do stabilizacji mechanicznej fr.0/31,5 gr.8cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr 4cm,

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4 cm.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA.

• powierzchnia nawierzchni jezdni głównej (128,7mb x 3,0m)+(6,0m x 6,0m x 0,5) = 404,10 m2

• powierzchnia poboczy; 128,7 m x 2 x 0,5m = 128,7 m2

• razem powierzchnia utwardzone - 532,80 m2

Zakres robót zawiera załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Przedmiar robót oraz Załącznik nr 7 - Dokumentacja techniczna, jak również Załącznik nr 8 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.

§ 2

- Termin wykonania robót określonych niniejszą umową ustala się na dzień  15.12.2023 r.

- Zmiana terminu wykonania robót może nastąpić jedynie z przyczyn niezależnych od stron i winna być uzgodniona  przez strony w formie pisemnej.

§ 3

- Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu zamówienia               w kwocie: netto ……………+ podatek VAT 23% …………… zł. łącznie kwota brutto: …………. zł słownie:  ……………………………………………………………..

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa w § 1.

- Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu robót oraz zweryfikowanego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy.

- Zamawiający w 2023 r. wypłaci w ramach odbioru częściowego robót wynagrodzenie do maksymalnej kwoty brutto w wysokości 36 473,10 zł. Pozostała kwota wynagrodzenia  zostanie wypłacona Wykonawcy w 2024 roku.

§ 4

1.	Rozliczenie należności finansowych za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się fakturą VAT wystawioną przez Wykonawcę na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru wykonanych robót.

2.	Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia.

3.	Zamawiający zapłaci należności wynikające z niniejszej umowy na rachunek bankowy wskazany w fakturze Wykonawcy w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT  za wykonane roboty stanowiące przedmiot umowy wraz z potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy przez przedstawiciela Zamawiającego / zatwierdzony protokół odbioru/.

4.	Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowalne lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666,  z późn.zm.), tj. faktury spełniające wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem platformy faktur elektronicznych, o których mowa wart. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, z późn. zm.).

5.	Zamawiający informuje, iż posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w skrócie: PEF), umożliwiające odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za swoim pośrednictwem, a także przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obsługiwanego przez OpenPEPPOL, której funkcjonowanie zapewnia Minister Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma dostępna jest pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/.

6.	Wykonawca zamierzający wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem PEF zobowiązany jest do uwzględniania czasu pracy Zamawiającego, umożliwiającego Zamawiającemu terminowe wywiązanie się z zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. W szczególności Zamawiający informuje, że przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych winno nastąpić w godzinach: 7:30 — 15:30. W przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub święta, uznaje się, że została ona doręczona w następnym dniu roboczym.

7.	W związku z obowiązkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowalne lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, z późn.zm.) przez Zamawiającego, w celu wypełnienia ww. obowiązku, niezbędne jest oświadczenie Wykonawcy, czy zamierza wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiającego za pomocą platformy elektronicznego fakturowania.

8.	Wykonawca oświadcza, że:

 zamierza

 nie zamierza

wysyłać za pośrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowalne lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. W przypadku zmiany woli w ww. zakresie Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego  o tym fakcie najpóźniej w terminie do 7 dni przed taką zmianą.

9.	Płatność odbywać się będzie za pomocą SPLIT PAYMENT.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy  technicznej, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami oraz zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem okoliczności utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, jak również okoliczności mogące wymagać zmiany tej umowy.

- Wykonawca przejmuje na czas realizacji robót prawną odpowiedzialność za przyjęty  protokolarnie teren budowy.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ……………………………., posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej …………………………….

- Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem i staraniem urządzić teren budowy.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych,  odpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach.

§ 6

- Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot umowy nie będzie posiadał wad i udziela 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot  umowy licząc od daty odbioru końcowego.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia wynosi 60 miesięcy w zakresie wykonanych robót budowlanych i użytych materiałów, licząc od daty podpisania (bez uwag) protokołu odbioru  końcowego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia  wad i usterek w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o ich istnieniu Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Odbiór usuniętych usterek nastąpi w terminie 14 dni od pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.

§ 7

- Strony ustalają, że obowiązującą formę odszkodowań stanowią kary umowne, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w następujących wypadkach w wysokościach:

  - za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy  w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad i usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy   dzień  zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

- Zamawiającemu oprócz wyżej wymienionych kar umownych   przysługuje  również prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 8

Przedstawicielem do nadzoru nad realizacją zadania ze strony Zamawiającego jest: Pan Sławomir Płaneta – Z-ca Kierownika Referatu Inwestycji UG w  Mircu.

§ 9

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie            w formie pisemnej i za zgodą obu stron wyrażone na piśmie pod rygorem nieważności.

  - Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych postanowienia umowy będą miały zastosowanie przepisy Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego.

§ 11

Właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów, jakie mogłoby wynikać pomiędzy stronami będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Niniejszą umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego,         a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:						         	Wykonawca: